KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG
HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH DẠNG QUIZ

Phiên bản hoàn chỉnh dùng cho định hướng sản phẩm, thiết kế UI/UX và triển khai MVP

| Tên sản phẩm | English Vocabulary Quiz App |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Giúp người học tự nhập bộ từ vựng và luyện nhớ nghĩa / từ đồng nghĩa bằng bài quiz ngắn, dễ lặp lại. |
| Đối tượng | Học sinh, sinh viên, người tự học tiếng Anh, người cần ôn từ theo bộ cá nhân. |
| Phạm vi giai đoạn 1 | Quản lý từ vựng, tạo quiz tự động, kiểm tra đáp án, chấm điểm, lưu tiến độ cơ bản. |

# 1. Tóm tắt điều hành

Ứng dụng được định vị là một công cụ học từ vựng cá nhân hóa. Người dùng không bị phụ thuộc vào bộ dữ liệu cố định của hệ thống, mà chủ động nhập từ tiếng Anh, nghĩa tiếng Việt và danh sách từ đồng nghĩa. Từ dữ liệu đó, hệ thống tự tạo bài quiz để kiểm tra trí nhớ, độ chính xác và khả năng gợi nhớ nhanh.

Giá trị cốt lõi: Điểm khác biệt lớn nhất là cơ chế kiểm tra bám sát bộ từ do chính người học tạo ra. Điều này giúp app phù hợp với người học ôn thi, ôn bài theo giáo trình, học theo chủ đề hoặc theo danh sách từ cá nhân.

# 2. Mục tiêu sản phẩm

Cho phép người dùng tự tạo ngân hàng từ vựng cá nhân thật nhanh và dễ quản lý.

Sinh câu hỏi tự động từ bộ từ đã nhập, tập trung vào nghĩa và từ đồng nghĩa.

Kiểm tra đáp án đủ linh hoạt: không phân biệt hoa thường, bỏ khoảng trắng thừa, chấp nhận nhiều đáp án hợp lệ.

Biến việc ôn từ thành chu kỳ ngắn: thêm từ -> luyện quiz -> xem lỗi sai -> ôn lại.

Tạo nền tảng tốt để mở rộng về sau sang flashcards, spaced repetition và học theo chủ đề.

# 3. Đối tượng người dùng

| Nhóm người dùng | Nhu cầu chính | Kỳ vọng từ sản phẩm |
| --- | --- | --- |
| Học sinh / sinh viên | Ôn từ theo bài học, chủ đề, kiểm tra nhanh trước khi làm bài | Nhập từ nhanh, quiz dễ dùng, điểm số rõ ràng |
| Người tự học tiếng Anh | Tự xây danh sách từ cá nhân và ôn lặp lại mỗi ngày | Quy trình học ngắn, phản hồi ngay sau mỗi câu |
| Người ôn thi | Luyện bộ từ xuất hiện trong đề hoặc tài liệu chuyên biệt | Kiểm tra chính xác, chấp nhận nhiều đáp án hợp lệ |

# 4. Phạm vi chức năng

## 4.1. Quản lý từ vựng

Thêm từ mới với các trường: từ tiếng Anh, nghĩa tiếng Việt, từ đồng nghĩa, ví dụ minh họa (tùy chọn), chủ đề (tùy chọn).

Sửa hoặc xóa từ đã nhập.

Tìm kiếm và lọc theo từ khóa hoặc chủ đề.

Hiển thị danh sách từ với trạng thái: mới thêm, đã luyện, hay trả lời sai.

## 4.2. Tạo quiz tự động

Loại câu hỏi A: hiển thị từ tiếng Anh, yêu cầu nhập nghĩa tiếng Việt.

Loại câu hỏi B: hiển thị từ tiếng Anh, yêu cầu nhập một từ đồng nghĩa hợp lệ.

Tỷ lệ câu hỏi có thể ngẫu nhiên hoặc cấu hình trước theo từng chế độ học.

Không sinh câu hỏi nếu dữ liệu từ đó chưa đủ điều kiện (ví dụ chưa có synonym mà lại hỏi synonym).

## 4.3. Kiểm tra đáp án và phản hồi

Chuẩn hóa dữ liệu trước khi so sánh: chữ thường, bỏ khoảng trắng thừa, loại ký tự thừa ở đầu/cuối.

Cho phép một từ có nhiều nghĩa đúng và nhiều từ đồng nghĩa đúng.

Phản hồi ngay sau khi nộp đáp án: đúng hoặc sai; nếu sai thì hiển thị ít nhất một đáp án đúng.

Tính điểm theo số câu đúng, số câu sai và tỷ lệ chính xác.

## 4.4. Báo cáo sau bài học

Tổng số câu đã làm.

Danh sách câu làm sai để ôn lại.

Nhóm từ cần học lại trong phiên tiếp theo.

Thống kê cơ bản theo ngày hoặc theo bộ từ.

# 5. Luồng trải nghiệm người dùng

| Bước | Màn hình | Hành động | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Danh sách từ | Người dùng chọn thêm từ mới | Từ được lưu vào ngân hàng từ vựng cá nhân |
| 2 | Form nhập từ | Nhập word, meaning, synonyms | Dữ liệu được kiểm tra hợp lệ trước khi lưu |
| 3 | Màn quiz | Chọn bắt đầu học / bắt đầu quiz | Hệ thống lấy ngẫu nhiên bộ câu hỏi phù hợp |
| 4 | Màn trả lời | Người dùng nhập nghĩa hoặc synonym | Ứng dụng chấm ngay và phản hồi tức thì |
| 5 | Màn kết quả | Xem điểm và danh sách câu sai | Người dùng biết phần nào cần ôn lại |

# 6. Quy tắc nghiệp vụ kiểm tra đáp án

Cơ chế chấm điểm phải chính xác nhưng vẫn thân thiện với người học. Mục tiêu là tránh trường hợp trả lời đúng ý nhưng bị đánh sai vì khác định dạng nhập liệu.

So sánh sau khi chuẩn hóa chữ thường.

Loại bỏ khoảng trắng thừa ở đầu, cuối và khoảng trắng lặp.

Có thể lưu nhiều đáp án hợp lệ cho một nghĩa.

Synonym được lưu dưới dạng danh sách; chỉ cần khớp một phần tử là đúng.

Cần chặn trường hợp dữ liệu trống hoặc synonym trùng với chính từ gốc nếu sản phẩm không cho phép điều đó.

# 7. Mô hình dữ liệu đề xuất

| Trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Bắt buộc |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID / number | Định danh duy nhất của từ vựng | Có |
| word | string | Từ tiếng Anh gốc | Có |
| meanings | string[] | Danh sách nghĩa tiếng Việt hợp lệ | Có |
| synonyms | string[] | Danh sách từ đồng nghĩa hợp lệ | Không bắt buộc với mọi từ |
| example | string | Ví dụ minh họa | Không |
| topic | string | Chủ đề hoặc bộ từ | Không |
| lastReviewedAt | datetime | Lần luyện gần nhất | Không |
| wrongCount | number | Số lần trả lời sai | Không |

# 8. Đề xuất giao diện chính

Màn hình 1 - Vocabulary List: hiển thị danh sách từ, thanh tìm kiếm, nút thêm từ, bộ lọc theo chủ đề.

Màn hình 2 - Add/Edit Word: form nhập word, meanings, synonyms, ví dụ; có kiểm tra dữ liệu khi nhập.

Màn hình 3 - Quiz: hiển thị câu hỏi, ô trả lời, nút nộp bài, trạng thái số câu hiện tại.

Màn hình 4 - Result: điểm số, tỷ lệ đúng, danh sách từ sai và nút học lại các từ sai.

# 9. Kiến trúc triển khai đề xuất

Để ra MVP nhanh, nên chọn kiến trúc đơn giản: frontend web app + local storage hoặc backend mỏng. Sau khi xác thực nhu cầu, mới mở rộng sang tài khoản, đồng bộ đa thiết bị và phân tích hành vi học.

| Thành phần | Gợi ý công nghệ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React / Next.js | Xây màn hình nhập từ, làm quiz, xem kết quả |
| Lưu trữ giai đoạn đầu | localStorage hoặc IndexedDB | Giảm chi phí triển khai, đủ cho bản thử nghiệm cá nhân |
| Backend giai đoạn sau | Node.js + Express / Firebase | Đồng bộ dữ liệu, tài khoản, lịch sử học, phân tích nâng cao |

# 10. Kế hoạch phát triển theo giai đoạn

| Giai đoạn | Mục tiêu | Hạng mục chính | Kết quả đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| GĐ 1 | Xây MVP | CRUD từ vựng, quiz cơ bản, chấm điểm, kết quả cuối bài | Có thể test với người dùng thật |
| GĐ 2 | Tăng trải nghiệm học | Lọc theo chủ đề, học lại từ sai, thống kê cơ bản | Tăng khả năng quay lại học |
| GĐ 3 | Cá nhân hóa sâu hơn | Flashcards, spaced repetition, mục tiêu học theo ngày | Biến app thành công cụ học thường xuyên |
| GĐ 4 | Mở rộng sản phẩm | Đăng nhập, đồng bộ đa thiết bị, chia sẻ bộ từ | Sẵn sàng phát triển thành SaaS nhỏ hoặc app mobile |

# 11. Tiêu chí hoàn thành MVP

Người dùng có thể thêm, sửa, xóa ít nhất 100 từ mà không lỗi dữ liệu.

Quiz sinh tự động từ dữ liệu đã nhập, không hỏi câu vô hiệu.

Hệ thống chấm đúng với nghĩa hoặc synonym đã lưu sau khi chuẩn hóa đầu vào.

Mỗi phiên quiz hiển thị kết quả rõ ràng và danh sách từ trả lời sai.

Thời gian thao tác từ lúc mở app đến lúc bắt đầu làm quiz không quá dài, trải nghiệm đủ mượt cho học nhanh hàng ngày.

# 12. Rủi ro và hướng xử lý

| Rủi ro | Tác động | Giải pháp đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu người dùng nhập không đồng nhất | Chấm sai hoặc tạo câu hỏi kém chất lượng | Chuẩn hóa đầu vào và cho phép nhiều đáp án hợp lệ |
| Người dùng cảm thấy lặp lại, nhanh chán | Giảm tần suất quay lại app | Thêm học lại từ sai, trộn câu hỏi và theo dõi tiến bộ |
| Từ vựng ít dẫn tới quiz nghèo nàn | Khó tạo cảm giác app hữu ích | Gợi ý nhập từ theo chủ đề hoặc import bộ từ mẫu |
| Mở rộng quá sớm làm tăng độ phức tạp kỹ thuật | Chậm ra bản usable | Giữ MVP thật gọn, chỉ tập trung vòng lặp thêm từ - làm quiz - xem kết quả |

# 13. Đề bài ngắn gọn để giao cho đội thiết kế hoặc đội phát triển

Xây dựng một ứng dụng học từ vựng tiếng Anh dạng quiz, cho phép người dùng tự nhập từ tiếng Anh, nghĩa tiếng Việt và các từ đồng nghĩa. Hệ thống sẽ sinh câu hỏi dựa trên dữ liệu này để kiểm tra xem người học có nhớ đúng nghĩa hoặc từ đồng nghĩa hay không. Ứng dụng cần hỗ trợ kiểm tra đáp án linh hoạt, chấp nhận nhiều đáp án hợp lệ sau khi chuẩn hóa đầu vào. MVP tập trung vào vòng lặp đơn giản: thêm từ -> làm quiz -> xem kết quả -> ôn từ sai.

# 14. Kết luận

Bản kế hoạch này ưu tiên tính thực thi: phạm vi vừa đủ cho MVP, dữ liệu rõ ràng, logic chấm điểm minh bạch và lộ trình mở rộng hợp lý. Nếu triển khai đúng, sản phẩm có thể bắt đầu như một web app nhỏ nhưng có tiềm năng phát triển thành công cụ học từ vựng cá nhân hóa rất hiệu quả.